Проверка соблюдения законодательства при финансировании и расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных домов в  рамках основного мероприятия п. 1.1.1. подпрограммы «Обеспечение жилищных прав собственников или нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории города Сочи» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи».

На основании п. 1.19. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2023 год, в период с 11 декабря 2023 года по 27 декабря 2023 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Проверка соблюдения законодательства при финансировании и расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийных домов в  рамках основного мероприятия п. 1.1.1. подпрограммы «Обеспечение жилищных прав собственников или нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории города Сочи» муниципальной программы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи».

По результатам проверки установлено следующее:

1. В течение 6 месяцев с даты составления отчетов об оценке рыночной стоимости 101 жилого помещения, подлежащего изъятию у собственников аварийных домов, не заключены соглашения по выкупу или обмену жилых помещений.

В силу положений статьи 12 Закона об оценочной деятельности в РФ по истечении указанного времени, рыночная стоимость жилых помещений, определенная в отчетах, может быть признана недостоверной в процессе последующего совершения сделок.

В нарушение принципа эффективности использования средств бюджета, установленного статьей 34 БК РФ, ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ муниципальным заказчиком не использованы результаты отчетов об оценке 101 жилого помещения .

2. На 88 жилых помещений, включенных в 2022 году в перечень Технического задания к муниципальному контракту на выполнение отчетов об оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, отсутствовали постановления администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Об изъятии земельного участка и объектов недвижимого имущества, для муниципальных нужд в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

Неэффективное планирование расходов бюджетных средств, в части включения в расходы бюджета города Сочи выполнение отчетов по оценке 88 жилых помещений, по которым отсутствует постановление об изъятии, привело к излишне выделенным средствам из бюджета и к завышению цены муниципального контракта.

3. Непосредственный результат реализации мероприятия по определению размера возмещения собственникам жилых и нежилых помещений в связи с изъятием помещений, запланированный на 2022 год «209 отчетов об оценке рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества», не достигнут. Выполнено и оплачено услуг по оценке 114 помещений.

4. Использован 1 отчет об оценке жилого помещения, для выкупа в муниципальную собственность, который не принимался по актам приема-передачи, не оплачивался за счет бюджетных средств.

5. 1 объект, в отношении которого проведены работы по оценке, не входит в перечень объектов оценки, согласно Техническому заданию к муниципальному контракту.

Вместе с тем, муниципальным заказчиком приняты и оплачены работы на выполнение Отчета об оценке данного объекта, не предусмотренного Техническим заданием к муниципальному контракту, что привело к нарушению п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ, условий п. 1.1 Муниципального контракта.

6. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 6 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О государственной регистрации недвижимости» по состоянию на 19.12.2023 не проведена государственная регистрация права муниципальной собственности 5 объектов изъятых и выкупленных в муниципальную собственность квартир (жилых помещений), общей площадью 194,5 кв. м.

По итогам завершения экспертно-аналитического мероприятия заключение о результатах направлено в Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и в прокуратуру города Сочи.